### U M O W A   Nr  13 / 2006

zawarta w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach w dniu 12 kwietnia 2006 r., pomiędzy:

Gminą Białobrzegi, reprezentowaną przez:

Andrzeja Molaka 		– Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi

Ryszarda Krzesińskiego 	– Zastępcę Burmistrza

zwaną dalej „Zamawiającym” z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach przy ul. Reymonta 11, NIP 798-12-51-885, REGON 000527641,

a  „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o.  NIP 796-23-10-807 z siedzibą: 26-600 Radom ul. Żelazna 3, reprezentowaną przez:

Zygmunta Kobylarczyka 	– Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie zamówień publicznych, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie:

  - remontów cząstkowych nawierzchni ulic, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, na terenie Gminy Białobrzegi następującymi metodami:

- remont rakowin emulsją asfaltową i grysami;

- remont ubytków emulsją i grysami;

- remont ubytków masą bitumiczną;

- oraz oznakowanie poziome przejść dla pieszych;

  - oraz wyprofilowanie i wyrównanie masą bitumiczną nawierzchni fragmentów ulic w Białobrzegach (na co składa się oczyszczenie powierzchni ubytków i całej ulicy szczotką mechaniczną i szczotkami ręcznymi, skropienie emulsją asfaltową krawędzi i dna ubytków oraz ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej układarką z zagęszczeniem walcem, zamknięcie powierzchniowo krawędzi wykonanego wyrównania emulsja asfaltową oraz regulacja pionowa studzienek):

- ul. 11-go Listopada odcinek od ul. Reymonta do parku

powierzchnia ok.: 200 mb x 6 mb = 1.200 m2,

- ul. Reymonta odcinek od ul. 11-go Listopada do ul. Rzemieślniczej

powierzchnia ok.: 90 mb x 6 mb = 540 m2,

w zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 6 marca 2006 roku oraz w stawkach określonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej złożonej w przetargu nieograniczonym z dnia 22 marca 2006 roku.

Szczegółowy zakres robót określony zostanie przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia prac remontowych ustala się na dzień 13 kwietnia 2006 roku.

- Termin zakończenia prac ustala się nie później niż 12 maja 2006 roku.

§ 3.

W dniu zawarcia umowy nastąpi przekazanie Wykonawcy terenu prac.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

- Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.

- Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

- W przypadku jak w ust. 2 Zamawiający może dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego.

§ 6.

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów Wykonawcy.

§ 7.

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

- Zapewnia właściwą organizację robót i urządzenie placu budowy.

- Ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP.

- Zapewnia składowanie materiałów oraz dozór placu budowy.

- Doprowadza uszkodzone podczas prac elementy zagospodarowania działek do stanu przed wykonaniem robót.

§ 8.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych, takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacje sieci.

§ 9.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania robót oraz złożonych faktur.

- Faktury będą uregulowane w formie przelewu ciągu 30 dni od daty ich złożenia w siedzibie Zamawiającego.

- Wystawiane przez Wykonawcę faktury oraz protokoły muszą posiadać w swej treści nazwy ulic, na których zostało zrealizowane zadanie.

§ 10.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

| RODZAJ REMONTU | KWOTA | SŁOWNIE |
| --- | --- | --- |
| - profilowanie i wyrównywanie podbudowy i nawierzchni masą bitumiczną | 295,00 zł/Mg | dwieście dziewięćdziesiąt pięć zł za 1 tonę. |
| - remont emulsją asfaltową i grysami: |  |  |
| a. rakowiny ............................................................................. | 9,40 zł/m2 | dziewięć zł 40/100 za 1 m2 |
| b. ubytki do głębokości 2 cm .................................................... | 16,00 zł/m2 | szesnaście zł za 1 m2 |
| c. ubytki o głębokości od 2 do 4 cm .......................................... | 16,00 zł/m2 | szesnaście zł za 1 m2 |
| d. ubytki powyżej 4 cm .............. | 29,00 zł/m2 | dwadzieścia dziewięć zł za 1 m2 |
| - remont ubytków masą bitumiczną | 59,00 zł/m2 | pięćdziesiąt dziewięć zł za 1 m2 |
| - oznakowanie poziome przejść dla pieszych ................................. | 15,80 zł/m2 | piętnaście zł 80/100 za 1 m2 |

ustalone na podstawie przetargu.

- Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT i nie podlega zmianie.

- Całkowita wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie protokołu powykonawczego parafowanego przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Wartość prac określonych niniejszą umową nie przekroczy 36 tys. euro.

§ 11.

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy.

§ 12.

Strony zgodnie dopuszczają możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotowej umowy z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Zmiana powyższego terminu dla swej ważności musi nastąpić na piśmie.

§ 13.

Przedstawicielem Zamawiającego przy wykonywaniu umowy będzie inspektor nadzoru Pan Zenon Korczak nr uprawnień WZDP-271/D/66.

§ 14.

Wykonawca oświadcza, że wykonaniem robót będzie kierował ............................................ ....................................  nr uprawnień ...............................................

§ 15.

Kierownik robót wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 16.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

  - za zwłokę z oddaniem określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 17.

W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 18.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy.

§ 19.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 21.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – każdy o mocy oryginału – po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: