### U M O W A   Nr 12/2005

zawarta w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach w dniu 21 kwietnia 2005 r., pomiędzy:

Gminą Białobrzegi, reprezentowaną przez:

- Andrzeja Molaka - Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi

- Ryszarda Krzesińskiego – Zastępcę Burmistrza,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a  Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o.      NIP 797-17-29-813, REGON 671990431, z siedzibą: 05-600 Grójec Al. Niepodległości 22, reprezentowanym przez:

- Stanisława Gabriela – Wiceprezes Zarządu Spółki

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie zamówień publicznych, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, na terenie Gminy Białobrzegi następującymi metodami:

- recykling;

- profilowanie i wyrównywanie podbudowy i nawierzchni masą bitumiczną;

- remont rakowin emulsją asfaltową i grysami;

- remont emulsją i grysami ubytków;

- oznakowanie poziome przejść dla pieszych;

- wymiana krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem,

w zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia      25 marca 2005 roku oraz w stawkach określonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej złożonej w przetargu nieograniczonym z dnia 12 kwietnia 2005 roku.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia prac remontowych ustala się na dzień 25 kwietnia 2005 roku.

- Termin zakończenia prac ustala się nie później niż 21 maja 2005 roku.

§ 3.

W dniu zawarcia umowy nastąpi przekazanie Wykonawcy terenu prac.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

- Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.

- Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

- W przypadku jak w ust. 2 Zamawiający może dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego.

§ 6.

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów Wykonawcy.

§ 7.

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

- Zapewnia właściwą organizację robót i urządzenie placu budowy.

- Ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP.

- Zapewnia składowanie materiałów oraz dozór placu budowy.

- Doprowadza uszkodzone podczas prac elementy zagospodarowania działek do stanu przed wykonaniem robót.

§ 8.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych, takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacje sieci.

§ 9.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania robót oraz złożonych faktur.

- Faktury będą uregulowane w formie przelewu ciągu 14 dni od daty ich złożenia w siedzibie Zamawiającego.

- Wystawiane przez Wykonawcę faktury oraz protokoły muszą posiadać w swej treści nazwy ulic, na których zostało zrealizowane zadanie.

§ 10.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

| RODZAJ REMONTU | KWOTA | SŁOWNIE |
| --- | --- | --- |
| - recykling: ubytki głębokości do 4 cm .......................................... | 45,00zł/m2 | czterdzieści pięć zł za 1 m2 |
| - recykling: każdy następny 1 cm ubytku ...................................... | 8,50zł/m2 | osiem zł 50/100 za 1 m2 |
| - profilowanie i wyrównywanie podbudowy i nawierzchni masą bitumiczną............................................................................... | 300,00zł/Mg | trzysta zł za 1 tonę. |
| - remont emulsją asfaltową i grysami: |  |  |
| a. rakowiny ............................................................................. | 9,00zł/m2 | dziewięć zł za 1 m2 |
| b. ubytki do głębokości 2 cm .................................................... | 15,50zł/m2 | piętnaście zł 50/100 za 1 m2 |
| c. ubytki o głębokości od 2 do 4 cm .......................................... | 20,00zł/m2 | dwadzieścia zł za 1 m2 |
| d. ubytki powyżej 4 cm ............................................................ | 34,00zł/m2 | trzydzieści cztery zł za 1 m2 |
| - oznakowanie poziome przejść dla pieszych ................................. | 20,00zł/m2 | dwadzieścia zł za 1 m2 |
| - wymiana krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem................................................................ | 58,00zł/mb | pięćdziesiąt osiem zł za 1 mb |

ustalone na podstawie przetargu.

- Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT i nie podlega zmianie.

- Całkowita wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie protokołu powykonawczego parafowanego przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Wartość prac określonych niniejszą umową nie przekroczy 30 tys. euro.

§ 11.

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy.

§ 12.

Strony zgodnie dopuszczają możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotowej umowy z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Zmiana powyższego terminu dla swej ważności musi nastąpić na piśmie.

§ 13.

Przedstawicielem Zamawiającego przy wykonywaniu umowy będzie inspektor nadzoru Pan Zenon Korczak nr uprawnień WZDP-271/D/66.

§ 14.

Wykonawca oświadcza, że wykonaniem robót będzie kierował Pan Krzysztof Bednarski nr uprawnień ...............................................

§ 15.

Kierownik robót wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 16.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

  - za zwłokę z oddaniem określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 17.

W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 18.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy.

§ 19.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych prób technicznych przedmiotu umowy oraz uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, które wymagane są do eksploatacji przedmiotu umowy.

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 21.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 22.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – każdy o mocy oryginału – po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: